ExpertERPHub

Roadmap Go-Live

Audit complet & Plan Agile par Sprints

Mars 2026

Document confidentiel — Usage interne

# Sommaire Exécutif

Ce document présente l'analyse complète de la plateforme ExpertERPHub et le plan d'action agile pour atteindre le Go-Live. Il couvre l'état actuel du code, les lacunes fonctionnelles, la sécurité, la conformité légale, et définit 6 sprints concrets pour être prêt à approcher consultants et entreprises.

## État actuel de la plateforme

20 fichiers sources (HTML, JS, CSS) pour environ 16 300 lignes de code

6 pages principales fonctionnelles : index, consultant, 3 dashboards, inscription

3 pages légales présentes (conditions, confidentialité, mentions)

Backend Supabase configuré avec 3 tables (consultants, entreprises, notifications)

i18n FR/EN implémenté avec 200+ clés de traduction

Déploiement Vercel automatique depuis la branche main

## Verdict Go-Live

La plateforme a une base solide (design pro, fonctionnalités de base, i18n) mais n'est PAS prête pour un lancement commercial. Voici les points bloquants :

Paiement Stripe non intégré — impossible de facturer les abonnés

Système email absent — aucune notification par email (seulement in-app)

Profils test encore présents — données non professionnelles visibles

Sécurité SHA-256 sans sel, pas de rate limiting, RLS permissives

Mentions légales adresse et téléphone à compléter

# Partie 1 — Audit Complet

## 1.1 Inventaire technique

| Composant | Statut | Priorité | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Pages HTML (6+3+2) | OK | N/A | index, consultant, 3 dashboards, inscription, 3 legal, reset, recovery |
| Fichiers JS (8) | OK | N/A | config, supabase-helpers, portal-auth, utils, notifications, inscription, cookie-consent, i18n |
| Fichiers CSS | PARTIEL | Basse | sovereign-authority.css vide, CSS inline dans HTML |
| Assets (images) | PARTIEL | Moyenne | 9 logos ERP SVG, 1 image hero PNG. Manque favicon, og:image |
| Config déploiement | OK | N/A | vercel.json, _headers, _redirects, .vercelignore |
| .gitignore | MANQUANT | Haute | Aucun .gitignore — fichiers backup trackés par git |
| robots.txt / sitemap.xml | MANQUANT | Moyenne | SEO non optimisé, crawlers sans guide |
| favicon.ico | MANQUANT | Haute | Erreur 404 visible dans la console |

## 1.2 Sécurité & Authentification

| Composant | Statut | Priorité | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Clé Supabase | OK | N/A | Clé publishable (anon) — sécuritaire côté client |
| Hashage mot de passe | CRITIQUE | Bloquant | SHA-256 sans sel — vulnérable aux rainbow tables. Migrer vers Supabase Auth (bcrypt) |
| Rate limiting login | MANQUANT | Bloquant | Attaques brute force possibles — aucune limite de tentatives |
| Protection CSRF | MANQUANT | Haute | Formulaires sans token anti-CSRF |
| Session (localStorage) | PARTIEL | Moyenne | TTL 8h, pas de validation serveur, vulnérable si XSS |
| RLS Supabase | PARTIEL | Haute | Politiques permissives — à durcir avant Go-Live |
| XSS (sanitizeHtml) | OK | N/A | Fonction safe() dans utils.js couvre les cas de base |
| ACCESS_TOKEN_SECRET | CRITIQUE | Haute | Hardcodée dans consultant.html — déplacer en variable d'env |
| Fallback credentials | CRITIQUE | Haute | Clé Supabase dupliquée en fallback dans 2 fichiers dashboard |

## 1.3 Fonctionnalités business

| Composant | Statut | Priorité | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscription consultant | OK | N/A | Formulaire multi-étapes fonctionnel |
| Inscription entreprise | OK | N/A | 2 étapes (info + plan) fonctionnel |
| Inscription Visiteur Pro | OK | N/A | 3 plans (10$/18$/25$) avec quota messages |
| Dashboard consultant | OK | N/A | Profil, dispo, notifications, photo |
| Dashboard entreprise | OK | N/A | Recherche, messages, équipe, profil |
| Dashboard admin | PARTIEL | Moyenne | Modération basique — manque analytics, gestion users, logs |
| Paiement / Stripe | MANQUANT | Bloquant | Schéma SQL prêt, ZERO intégration UI/API |
| Emails transactionnels | MANQUANT | Bloquant | Aucun provider — notifications in-app seulement |
| Profils consultants | PARTIEL | Haute | Données test visibles, photos non professionnelles |
| Page pricing | MANQUANT | Haute | Aucune page tarifs pour convaincre les prospects |
| Témoignages | MANQUANT | Haute | Aucune preuve sociale sur le site |
| OAuth Google/Outlook | MANQUANT | Basse | Noté pour le futur — pas bloquant pour le MVP |

## 1.4 Contenu & SEO

| Composant | Statut | Priorité | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta tags (title, desc) | OK | N/A | Présents sur index.html avec og:title, twitter:card |
| og:image | MANQUANT | Moyenne | Pas de preview image pour partage social |
| Canonical URL | MANQUANT | Moyenne | Risque de contenu dupliqué pour les moteurs |
| Mentions légales | PARTIEL | Haute | Adresse et téléphone marqués « À compléter » |
| Conditions d'utilisation | OK | N/A | Contenu complet en français |
| Politique confidentialité | OK | N/A | Contenu RGPD/PIPEDA présent |
| Cookie consent | OK | N/A | Bannière fonctionnelle FR/EN |
| Console.log debug | PARTIEL | Basse | 12 console.log de debug à nettoyer |
| Données RGPD (export/suppr) | MANQUANT | Haute | Pas de fonctionnalité export/suppression données |

## 1.5 i18n (Internationalisation)

| Composant | Statut | Priorité | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Système i18n | OK | N/A | ExpertI18n + translations locales dans index.html |
| index.html FR/EN | PARTIEL | Moyenne | Nouvelles clés ajoutées (why, value, cta, footer) — push à confirmer |
| consultant.html FR/EN | PARTIEL | Moyenne | applyI18n enrichi, gate traduit — push à confirmer |
| dashboard-entreprise FR/EN | PARTIEL | Basse | Nav et auth traduits, contenu dashboard partiel |
| dashboard-consultant FR/EN | PARTIEL | Basse | Priorité basse car dashboards sont privés |
| Pages légales | MANQUANT | Basse | Français uniquement — acceptable pour MVP Québec |

# Partie 2 — Plan Agile Go-Live

6 sprints de 1 à 2 semaines chacun. Objectif : lancement commercial en 8-10 semaines.

Chaque sprint a un objectif clair, des actions numérotées et des livrables vérifiables.

SPRINT 1  —  FONDATIONS & SÉCURITÉ

Durée : 2 semaines  |  Objectif : Sécuriser la base avant toute exposition publique

### Actions

Migrer l'auth vers Supabase Auth — Remplacer SHA-256 par bcrypt natif. Créer les users Supabase Auth. Supprimer tout hashage client-side.

Supprimer les credentials dupliquées — Retirer les fallback SB_KEY de dashboard-entreprise.html et dashboard-consultant.html.

Implémenter le rate limiting — Supabase Edge Function pour limiter les tentatives de login (5 max / 15 min par IP).

Durcir les politiques RLS — Remplacer les politiques permissives par des règles email-based sur les 3 tables.

Créer le .gitignore — Exclure .bak, .backup_pre_optimization/, *.md (audit), node_modules/, .env

Ajouter favicon.ico — Créer un favicon avec le logo ExpertERPHub (32x32 + 16x16).

Nettoyer console.log de debug — Supprimer les 12 console.log dans index.html, dashboard-consultant.html, notifications.js.

Déplacer ACCESS_TOKEN_SECRET — Retirer la clé hardcodée de consultant.html. Variable d'environnement Vercel.

### Livrables

Auth Supabase native fonctionnelle (login/register/reset)

Zéro credential hardcodée hors config.js

RLS durcies sur les 3 tables principales

Rate limiting actif sur endpoint login

.gitignore en place, favicon visible, console propre

SPRINT 2  —  PAIEMENT STRIPE

Durée : 2 semaines  |  Objectif : Permettre aux entreprises et visiteurs pro de payer leur abonnement

### Actions

Créer le compte Stripe — Configurer les produits/prix : Visiteur Pro (10$/18$/25$), Freelance (69$/99$), Entreprise (49$/149$/349$).

Intégrer Stripe Checkout — Supabase Edge Function qui génère une session Stripe Checkout. Redirect vers Stripe.

Créer le webhook handler — Edge Function pour subscription.created, invoice.paid, subscription.canceled → mise à jour billing_subscriptions.

Page pricing publique — Créer pricing.html avec les 3 plans entreprise + 3 plans visiteur pro. Boutons CTA vers Checkout.

Billing dashboard entreprise — Onglet Facturation dans dashboard-entreprise : plan actuel, prochaine facture, historique, bouton annuler.

Enforcement des limites — Vérifier le statut d'abonnement avant d'autoriser les actions (messages VP, publication consultant).

Gérer les codes promo — Intégrer les coupons Stripe pour les essais gratuits via promo code.

### Livrables

Stripe Checkout fonctionnel pour les 3 types d'abonnés

Webhooks actifs — abonnements mis à jour automatiquement

Page pricing.html live avec CTA

Dashboard facturation dans l'espace entreprise

Codes promo fonctionnels pour essais gratuits

SPRINT 3  —  EMAILS & NOTIFICATIONS

Durée : 1.5 semaines  |  Objectif : Les utilisateurs reçoivent des emails pour chaque événement important

### Actions

Choisir et configurer le provider email — SendGrid recommandé (100 emails/jour gratuit). Configurer SPF, DKIM pour expertERPhub.com.

Créer les templates email — 6 templates : bienvenue consultant, bienvenue entreprise, profil approuvé, nouvelle demande contact, confirmation abo, reset password.

Intégrer l'envoi email dans notifications.js — Quand push() est appelé, envoyer aussi un email via Supabase Edge Function → SendGrid.

Emails admin — Notifier l'admin à chaque nouvelle inscription et chaque demande de contact.

Préférences email utilisateur — Toggle dans les dashboards pour activer/désactiver les notifications email.

### Livrables

Emails envoyés automatiquement pour les 6 événements

Admin reçoit une alerte à chaque inscription

Templates professionnels avec branding ExpertERPHub

SPF/DKIM configurés — emails ne tombent pas en spam

SPRINT 4  —  CONTENU & PROFILS

Durée : 1.5 semaines  |  Objectif : Le site affiche du contenu crédible et professionnel

### Actions

Remplacer les profils test — Supprimer les profils avec photos non professionnelles. Créer 8-12 profils réalistes avec vrais parcours ERP.

Ajouter des photos professionnelles — Photos stock ou avatars générés style corporate. Aucune photo anime/manga.

Créer la section témoignages — 3-4 témoignages crédibles sur index.html (entreprises satisfaites, consultants placés).

Compléter les mentions légales — Remplacer « Adresse à compléter » et « Téléphone à compléter » par les vraies coordonnées.

Ajouter og:image — Image 1200x630px pour le partage social (logo + tagline). Ajouter le meta tag.

Créer robots.txt + sitemap.xml — robots.txt autorisant tous les crawlers. sitemap.xml listant toutes les pages publiques.

Ajouter les canonical URLs — Meta canonical sur chaque page pour éviter le contenu dupliqué.

Vérifier la traduction i18n — S'assurer que le push des dernières modifications i18n est effectif sur Vercel.

### Livrables

8-12 profils consultants réalistes et professionnels

Section témoignages visible sur la homepage

Mentions légales complètes

SEO : og:image, robots.txt, sitemap.xml, canonical

i18n FR/EN fonctionnel sur toutes les pages publiques

SPRINT 5  —  CONFORMITÉ & QUALITÉ CODE

Durée : 1 semaine  |  Objectif : Conformité RGPD et code maintenable

### Actions

Export données RGPD — Bouton « Télécharger mes données » dans chaque dashboard — exporte un JSON.

Suppression de compte RGPD — Bouton « Supprimer mon compte » avec confirmation — anonymise les données (soft delete).

Finaliser la déduplication du code — Vérifier que supabase-helpers.js est utilisé partout. Supprimer les dernières fonctions dupliquées.

Extraire les gros blocs JS — Si le temps le permet, extraire les scripts inline vers des fichiers .js séparés.

Tests manuels complets — Parcours complet : inscription → approbation → recherche → contact → paiement → reset password.

### Livrables

Export et suppression RGPD fonctionnels

Code dédupliqué et centralisé

Tests passés sur tous les parcours utilisateur

SPRINT 6  —  GO-LIVE & LANCEMENT

Durée : 1 semaine  |  Objectif : Lancer la plateforme et commencer l'acquisition

### Actions

Configurer le domaine personnalisé — Pointer expertERPhub.com vers Vercel. Configurer SSL, redirections www.

Test de charge basique — Vérifier que le site supporte 50-100 utilisateurs simultanés sans ralentissement.

Préparer les emails d'approche — Templates email pour contacter les consultants ERP (LinkedIn, réseaux) et les entreprises.

Créer le profil LinkedIn ExpertERPHub — Page entreprise avec description, lien vers le site, premiers posts.

Onboarder les premiers consultants — Inviter 5-10 vrais consultants ERP à créer leur profil. Valider manuellement.

Monitoring & alertes — Configurer les alertes Vercel pour les erreurs. Monitorer inscriptions et paiements Stripe.

Backup automatique Supabase — Activer les backups quotidiens dans les settings Supabase.

### Livrables

Site live sur expertERPhub.com avec SSL

5-10 consultants réels onboardés

Premières approches entreprises envoyées

Monitoring actif

# Timeline Récapitulative

| Sprint | Focus | Durée | Semaines | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fondations & Sécurité | 2 semaines | S1-S2 | Bloquant |
| S2 | Paiement Stripe | 2 semaines | S3-S4 | Bloquant |
| S3 | Emails & Notifications | 1.5 semaines | S5-S6 | Bloquant |
| S4 | Contenu & Profils | 1.5 semaines | S6-S7 | Haute |
| S5 | Conformité & Qualité | 1 semaine | S8 | Haute |
| S6 | Go-Live & Lancement | 1 semaine | S9-S10 | Final |

## Délais estimés

Sprints 1-3 (bloquants) 5.5 semaines — Minimum absolu avant Go-Live

Sprints 4-5 (haute priorité) 2.5 semaines — Fortement recommandé avant approche commerciale

Sprint 6 (lancement) 1 semaine — Go-Live effectif

TOTAL ~10 semaines pour un lancement professionnel complet

## Ce qui est déjà fait (acquis)

Architecture code auditée et dédupliquée (supabase-helpers.js)

Système i18n FR/EN fonctionnel avec 200+ clés

6 pages principales fonctionnelles

Inscription consultant, entreprise, visiteur pro

Dashboard admin avec modération

Cookie consent RGPD

Security headers (CSP, X-Content-Type-Options)

Design professionnel responsive

Déploiement Vercel automatique

— Fin du document —