RAPPORT QA

ExpertERPHub

Tests fonctionnels & UX — Mode Production (Go-Live)

────────────────────────────────────────────────────────────

URL : https://expert-erp.vercel.app/

Date : 9 avril 2026

QA Lead : Claude (Senior QA)

Navigateur : Chrome — Tests front-end uniquement

Méthode : Aucun accès code / BDD / console

# 1. Parcours utilisateur détaillé

## Test 1 — Invité professionnel

Credentials : test1@test.ca / test1234

| # | Action | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accès homepage | Page d'accueil avec hero, nav, CTA | ✅ OK — Hero chargé, nav fonctionnelle, carte Sophie C. |
| 2 | Clic Consultants | Liste des consultants freelances | ✅ OK — 8 profils affichés, pagination 1/2 |
| 3 | Recherche "SAP" | Filtrage consultants SAP | ✅ OK — 3 résultats (Pat G., Bot2 E., Pat T.) |
| 4 | Clic "Contacter" (non-connecté) | Gate overlay messagerie | ✅ OK — "Messagerie réservée aux partenaires" |
| 5 | "Continuer en visiteur" | Ferme overlay | ✅ OK — Overlay fermé, retour liste |
| 6 | "Voir le profil" Pat G. | Profil consultant complet | ✅ OK — Profil chargé, MAIS placeholders [Module 1] etc. |
| 7 | Nav Companies depuis consultant.html | Section Companies | ❌ KO — Redirige vers homepage au lieu de Companies |
| 8 | Companies depuis index.html | Section Companies visible | ✅ OK — Hero + 2 cartes affichées |
| 9 | "Voir les freelances" | Liste consultants | ✅ OK — Redirige correctement |
| 10 | SIGN IN test1@test.ca | Erreur login | ✅ OK — Erreur affichée mais EN ("Invalid email...") |
| 11 | Chercher "Créer un compte" | Lien vers inscription | ❌ KO — Aucun lien. Dead end. |

Verdict : PARTIELLEMENT FONCTIONNEL — Navigation et recherche OK, mais impossible de créer un compte.

## Test 2 — Entreprise

Credentials : test2@test.ca / test1234

| # | Action | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIGN IN rôle ENTREPRISE | Erreur ou redirection | ✅ OK — "No client company dashboard..." |
| 2 | Chercher création compte dans modal | Lien inscription | ❌ KO — Pas de lien. Bloqué. |
| 3 | Companies > S'inscrire comme entreprise | Formulaire inscription | ❌ KO — SPA navigue vers section INVISIBLE (page blanche) |
| 4 | Ajout 10 ressources | Import Excel fonctionnel | ⛔ BLOQUÉ — Pas de compte créé |
| 5 | Envoi 5 messages | Messagerie fonctionnelle | ⛔ BLOQUÉ — Pas d'accès dashboard |

Verdict : BLOQUÉ — Parcours inscription entreprise totalement cassé. Aucun test au-delà du login.

## Test 3 — Consultant

Credentials : test3@test.ca / test1234 / Code : TEST-001

| # | Action | Résultat attendu | Résultat réel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accès /inscription-consultant.html | Formulaire complet | ⚠️ PARTIEL — Formulaire affiché mais layout très vertical |
| 2 | Chercher champ code invitation | Champ pour TEST-001 | ❌ KO — Aucun champ code d'invitation |
| 3 | Chercher champ mot de passe | Champ création mdp | ❌ KO — Aucun champ mot de passe |
| 4 | Scroll vers bouton soumission | Bouton visible | ❌ KO — Bouton invisible (page blanche après scroll) |
| 5 | Accès dashboard consultant | Dashboard fonctionnel | ⛔ BLOQUÉ — Pas de création de compte |

Verdict : BLOQUÉ — Formulaire incomplet (pas de mot de passe, pas de code invitation) et layout cassé.

# 2. Liste des anomalies (Bug Report)

| ID | Titre | Sévérité | Priorité | Description / Reproduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Formulaire inscription entreprise invisible (page blanche) | Critical | P1 | Companies > S'inscrire comme entreprise > SPA navigue vers section invisible. Page blanche. Impossible de s'inscrire. |
| BUG-002 | Pas de champ mot de passe dans inscription consultant | Critical | P1 | /inscription-consultant.html n'a aucun champ mdp. Le consultant ne peut pas créer d'identifiants. |
| BUG-003 | Pas de champ code d'invitation dans inscription consultant | Critical | P1 | Table invitation_codes existe en BDD mais formulaire sans champ pour le code. Système d'invitation inutilisable. |
| BUG-004 | Layout SPA cassé : zones blanches massives | Critical | P1 | En scrollant sur index.html (Companies, inscription), zones vides plein écran. Contenu dans le DOM mais hors viewport. |
| BUG-005 | Aucun lien 'Créer un compte' dans modal login | High | P1 | Modal SIGN IN permet connexion mais ne propose aucun lien vers inscription. Dead end pour nouveau client. |
| BUG-006 | Mélange FR/EN non contrôlé sur tout le site | High | P2 | Hero EN + boutons FR + erreurs EN + labels FR. Ex: 'Monetize your ERP...' + 'Je cherche un consultant'. 'Invalid email...' dans modal FR. |
| BUG-007 | Nav Companies depuis consultant.html > homepage | High | P2 | Depuis profil consultant (/consultant?id=...), clic Companies redirige vers homepage au lieu de section Companies. |
| BUG-008 | Profils avec placeholders non remplis | Medium | P3 | Pat G. et Bot2 E. affichent [Module 1], [Module 2], [ERP/domaine], [X] années dans le résumé. Données de test visibles en prod. |
| BUG-009 | Consultant 'Bot2 E.' en production | Medium | P3 | Nom clairement artificiel visible publiquement. Nuit à la crédibilité de la plateforme. |
| BUG-010 | Titre page inscription : 'ERP Talent' au lieu de 'ExpertERP' | Low | P4 | Titre HTML de /inscription-consultant.html = 'Inscription Consultant - ERP Talent'. Incohérence de marque. |
| BUG-011 | 'Forgot password?' en anglais dans modal FR | Low | P4 | Lien de récupération mdp en EN alors que le reste du modal est en FR. |
| BUG-012 | Formulaire inscription consultant : layout très vertical | Medium | P3 | Enormes gaps verticaux entre sections. Bouton 'Valider' quasi inaccessible au scroll. |

# 3. Problèmes UX (non techniques)

### Confusion utilisateur

Le mélange FR/EN permanent donne une impression de site non fini. Un visiteur professionnel ne sait pas si la plateforme est francophone ou anglophone.

Le modal SIGN IN ne mentionne pas l'inscription. Un nouveau client essaie de se connecter, échoue, et n'a aucun lien pour créer un compte.

Le titre de la page inscription ("ERP Talent") ne correspond pas à la marque ExpertERP, créant un doute sur la légitimité.

### Parcours non intuitif

Pas de chemin clair entre "je découvre le site" et "je m'inscris". Le CTA "Je cherche un consultant" ne mène pas à un formulaire d'inscription.

Le bouton "Publier une mission" sur la page Consultants n'est pas accessible sans compte. Pas de tooltip ou redirect explicatif.

### Frictions majeures

Les sections de la SPA génèrent des zones blanches massives au scroll, donnant l'impression que le site est cassé.

Le formulaire d'inscription consultant est extrêmement long verticalement avec des espaces inutiles.

### Perte d’information

Les profils avec des placeholders ([Module 1], [SAP / domaine]) transmettent une image non professionnelle.

La présence du consultant "Bot2 E." suggère que la plateforme contient de faux profils.

# 4. Recommandations d’amélioration

| # | Recommandation | Impact | Effort | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Corriger layout SPA : sections masquées doivent être visibles. Vérifier CSS display/visibility/overflow. | Critique | Moyen | Bug — Layout |
| R2 | Ajouter champ mot de passe + code invitation au formulaire inscription consultant | Critique | Faible | Bug — Fonctionnel |
| R3 | Ajouter lien "Créer un compte" dans modal SIGN IN | Critique | Faible | UX — Parcours |
| R4 | Uniformiser la langue : tout en FR par défaut, toggle EN fonctionnel | Haut | Élevé | UX — Localisation |
| R5 | Supprimer données de test (Bot2 E.) et corriger placeholders [Module 1] | Haut | Faible | Données — Qualité |
| R6 | Corriger nav depuis consultant.html : Companies doit pointer vers section Companies | Moyen | Faible | Bug — Navigation |
| R7 | Réduire espaces verticaux du formulaire inscription (layout horizontal/compact) | Moyen | Moyen | UX — Design |
| R8 | Aligner titre page inscription sur la marque ExpertERP | Faible | Faible | Marque |

# 5. Score global

| Critère | Note | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| UX | 3 / 10 | Parcours cassés, langues mélangées, dead ends |
| Fiabilité | 3 / 10 | Formulaires critiques non fonctionnels |
| Clarté du parcours | 4 / 10 | Navigation confuse, pas de funnel clair |
| Performance perçue | 6 / 10 | Chargement rapide (Vercel), mais layout cassé |

NOTE FINALE :  4 / 10

# 6. Décision GO / NO GO

🚨  NO GO  🚨

## Justification

La plateforme ExpertERPHub n'est PAS prête pour la production. Les 4 anomalies critiques identifiées bloquent complètement les parcours business fondamentaux :

Inscription entreprise impossible (BUG-001) — Le formulaire est invisible. Aucun client ne peut s'inscrire.

Inscription consultant incomplète (BUG-002, BUG-003) — Pas de mot de passe ni de code invitation. Un consultant s'inscrit mais ne peut jamais se connecter.

Layout SPA cassé (BUG-004) — Des sections entières deviennent invisibles après scroll.

Aucun chemin vers l'inscription depuis le login (BUG-005) — Dead end complet pour un nouveau visiteur.

Condition de re-test : Corriger les BUG-001 à BUG-005, nettoyer les données de test (BUG-008, BUG-009), puis re-soumettre à un cycle QA complet.