ExpertERPHub

Audit complet & Priorites semaine du 6 avril 2026

https://expert-erp.vercel.app

# 1. Etat general du projet

Plateforme : ExpertERPHub - Plateforme B2B de staffing ERP

Stack : HTML/CSS/JS vanilla + Supabase (PostgreSQL) + Vercel

URL production : https://expert-erp.vercel.app/

Dernier commit : 5 avril 2026 - AI experiences: template only

## 1.1 Volume du code

| Fichier | Lignes | Role |
| --- | --- | --- |
| index.html | 6 831 | SPA principale |
| dashboard-entreprise.html | 4 257 | Dashboard entreprise |
| dashboard-consultant.html | 3 478 | Dashboard consultant |
| dashboard-admin.html | 1 942 | Dashboard admin |
| consultant.html | 1 956 | Profil consultant public |
| JS (14 fichiers) | ~3 500 | Config, auth, helpers, i18n, messaging |
| SQL (4 fichiers) | ~715 | RLS, billing, seed, security |
| TOTAL | ~23 111 |  |

# 2. Securite & Infrastructure

## 2.1 Audit securite (2 avril 2026)

26 problemes identifies, 20 corriges. 6 restants non-critiques.

| Categorie | Corrige | Restant |
| --- | --- | --- |
| Authentification & sessions (HMAC) | 3/3 | 0 |
| XSS & injection | 2/2 | 0 |
| RLS Supabase (messagerie) | 1/1 | 0 |
| CSP headers (unsafe-eval retire) | 1/1 | 0 |
| Fonctions manquantes (crash) | 2/2 | 0 |
| Code mort / nettoyage | 5/5 | 0 |
| Email retire des URLs | 1/1 | 0 |
| Admin check async | 1/1 | 0 |
| Rate limiting reset password | 0/1 | Non-critique |
| Encryption localStorage | 0/1 | Non-critique |
| Sanitisation notifications | 0/1 | Non-critique |
| Protection variables globales | 0/1 | Non-critique |

## 2.2 Headers de securite (Vercel)

CSP : default-src 'self', frame-ancestors 'none', object-src 'none'

Autres : X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy: strict-origin

# 3. Fonctionnalites - Etat actuel

| Fonctionnalite | Statut | Notes |
| --- | --- | --- |
| Inscription consultant | OK | Codes invitation, formulaire complet |
| Inscription entreprise | OK | Modal 2 options (partenaire/visiteur) |
| Login consultant/entreprise | OK | SHA-256, session HMAC, TTL 8h |
| Dashboard consultant | OK | Profil, experiences, messages |
| Dashboard entreprise | OK | Ressources, recherche, messages, favoris |
| Dashboard admin | OK | Validation, stats |
| Recherche consultants B2B | OK | Filtres, cards premium, favoris |
| Messagerie integree | OK | Temps reel, 2 colonnes |
| Import Excel | OK | Template .xlsx, parsing SheetJS |
| Statut ressources | OK | Dropdown: Disponible/En mission/Inactif |
| Generation IA | OK | Resume + gabarit experiences |
| Filtre visibilite B2B | OK | Ressources B2B cachees si non-entreprise |
| i18n FR/EN | OK | Traduction complete |
| Billing Stripe | SCHEMA PRET | Tables pretes, integration a faire |
| Notifications email | PARTIEL | Serverless existe, a connecter |
| Staging environment | NON | Branche dev + preview a configurer |

# 4. Nettoyage du repo

| Fichier a supprimer | Taille | Raison |
| --- | --- | --- |
| netlify.toml | 1 oct | Vide - projet sur Vercel |
| sovereign-authority.css | 1 oct | Vide - CSS jamais utilise |
| sync_test.txt | 1 oct | Fichier de test vide |
| index.html.bak | 321 Ko | Backup obsolete |
| dashboard-consultant.html.bak | 168 Ko | Backup obsolete |
| .backup_pre_optimization/ | 564 Ko | Dossier backup ancien |
| generate-presentation.js | 18 Ko | Script one-shot |
| generate-presentation.py | 24 Ko | Script one-shot |
| 12+ fichiers .md/.txt internes | ~150 Ko | Docs internes deployes en prod |

Action recommandee : Ajouter ces fichiers dans .vercelignore ou les supprimer du repo.

# 5. Priorites de la semaine (6-12 avril 2026)

## 5.1 P0 - Bloquant / Urgent

| # | Tache | Effort |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nettoyage repo : supprimer fichiers inutiles (.bak, stubs vides, scripts one-shot) | 30 min |
| 2 | Ajouter docs internes dans .vercelignore (ne pas deployer en prod) | 15 min |
| 3 | Test de regression : login consultant + entreprise + admin sur prod | 20 min |

## 5.2 P1 - Important cette semaine

| # | Tache | Effort |
| --- | --- | --- |
| 4 | Dashboard consultant : refonte premium (meme niveau que dashboard entreprise) | 3-4h |
| 5 | Integration Stripe : connecter billing_subscriptions au checkout reel | 4-6h |
| 6 | Mettre en place branche dev + preview Vercel (staging) | 1h |
| 7 | Notifications email : connecter api/send-email.js aux evenements cles | 2h |

## 5.3 P2 - Ameliorations qualite

| # | Tache | Effort |
| --- | --- | --- |
| 8 | Rate limiting cote client sur reset password | 30 min |
| 9 | Encryption localStorage inscription consultant | 1h |
| 10 | Nettoyer console.log decoratifs (seed-consultants.js) | 15 min |
| 11 | Ajouter conditions.html et mentions.html dans vercel.json rewrites | 10 min |

# 6. Donnees en base (Supabase)

## 6.1 Entreprises (2)

| Entreprise | Email | Statut |
| --- | --- | --- |
| Nexia Conseil | i.mercier@nexiaconseil.ca | approuve |
| StratERP Solutions | p.gauthier@straterp.com | approuve |

## 6.2 Ressources B2B (10)

| Nom | Entreprise | Specialite |
| --- | --- | --- |
| Alexandre Tremblay | Nexia Conseil | SAP FI/CO |
| Jean-Francois Cote | Nexia Conseil | SAP ABAP/S4 |
| Marie-Eve Bouchard | Nexia Conseil | Oracle Cloud |
| Nadia El Fassi | Nexia Conseil | SAP MM/SD |
| Patrick Nguyen | Nexia Conseil | Oracle EBS |
| Catherine Lavoie | StratERP | Dynamics 365 F&O |
| David Roy | StratERP | Dynamics 365 CE |
| Emilie Gagnon | StratERP | Workday HCM |
| Marc-Andre Pelletier | StratERP | Dynamics 365 |
| Samira Hassan | StratERP | Workday HCM |

Freelances : ~12+ consultants independants visibles publiquement

# 7. Resume executif

Securite : Solide. 20/26 issues corrigees, CSP durci, HMAC sessions, RLS messagerie.

Frontend : Mature. ~23K lignes, dashboards fonctionnels, i18n FR/EN, design premium.

Backend : Stable. Supabase RLS en place, auth fonctionnelle, billing pret pour Stripe.

Deploiement : Production active sur Vercel. Staging a configurer.

Nettoyage : Necessaire. ~1.1 Mo fichiers inutiles + docs internes en prod.

Prochaine etape cle : Integration Stripe + refonte dashboard consultant.